# 个人工作进度记录

项目名称：智行护航：基于海思 SS928 的多模态感知智能背包

文档用途：记录个人在本项目中的工作进展、已完成功能、关键决策、遗留问题和下一步计划。

维护规则：之后每次完成阶段性功能或重要任务后，由 Codex 追加一条记录，保持时间、完成内容、验证情况和后续事项清晰可追溯。

# 进度记录

| 日期 | 阶段/模块 | 完成内容 | 验证情况 | 后续事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 | 项目管理 | 创建个人工作进度记录文档，用于后续记录智能背包项目的功能完成情况。 | 已生成 Word 文档并放入 00_admin 目录。 | 后续完成避障、物品检测、姿势检测等功能时，按条目追加记录。 |
| 2026-05-28 | 雷达避障 / PC端可视化 | 完成毫米波雷达 PC 端第一版测试工具：解析 UART 主动上报帧，识别 TYPE=0x07 BSD 目标列表，计算左/中/右区域风险，并用 tkinter 实时绘制 ±40° 扇形目标图。 | 已通过 unittest 共 10 项测试，并完成 Python 语法编译检查。尚未接实物雷达进行串口实测。 | 下一步用 USB-TTL 接入雷达，先用官方上位机验证，再运行 radar_visualizer.py --port COMx 实测角度、速度正负和目标稳定性。 |

# 待跟踪功能清单

智能避障提醒：雷达感知、SLAM/建图、风险判断、提醒策略。

智能物品检测：摄像头采集、视觉大模型识别、物品清单比对、遗漏提醒。

健康姿势检测：姿态/压力采集、背负状态判断、健康提醒。

系统集成：海思 SS928 部署、外设联调、电源与结构设计、演示流程。